# 02 — Детализированный план реализации проекта

Пошаговый roadmap без расползания scope, ориентированный на быстрый выход к реальному локальному продакшн-комбайну

Назначение документа: фиксирует проектные решения без коммерческого overengineering. Документ предназначен как рабочая опора для тебя, для меня и для передачи целых массивов задач агенту Windsurf.

Версия пакета: 1.0
Дата: 19.04.2026
Статус: рабочая архитектурная фиксация
Контекст: private / local / operator-first

Кратко: этот документ переводит проект из режима бесконечных фиксов в последовательный roadmap с понятными контрольными точками.

# 1. Текущее положение

Базовый usable combine v1 уже собран. Технический фундамент не нулевой: есть image/video execution, trace, batch, manifests и quality layers.

Следующий фокус больше не в бесконечном proof-hardening, а в том, чтобы дать тебе наблюдаемый рабочий контур и затем producer/orchestrator слой.

# 2. План по фазам

Фаза А — MK-2 Live Image Agent v1.

Фаза B — Producer Mode / Preproduction Agent v1.

Фаза C — MK-3 Async Production Orchestrator v1.

Фаза D — One Full Scene Pipeline v1.

Фаза E — Two Scenes + Stitch v1.

Фаза F — Full 60–90 second production loop v1.

# 3. Фаза A — MK-2 Live Image Agent v1

Цель: впервые показать живой online image loop, а не только финальный summary.

Сделать live/verbose режим для app.agent_run.

Печатать до submit: user task, selected checkpoint, route reason, positive prompt, negative prompt, effective workflow settings.

После generation печатать verdict: accept / retry_candidate / reject и краткую причину.

Если verdict = accept, запускать upscale route и показывать это как отдельный live step.

DoD: один completed run, в котором виден весь цикл task → model → prompt → settings → image → verdict → upscale.

# 4. Фаза B — Producer Mode / Preproduction Agent v1

Цель: научить систему превращать сырое рекламное задание в production brief и scene plan.

Собрать Producer Agent: уточняющие вопросы, формирование creative brief, ограничения, audience, CTA.

Собрать Script/Creative Agent: concept, scene breakdown, timings, dialogues, narration.

Собрать Visual Planning Agent: light, composition, camera language, scene directives.

DoD: из задачи типа '90 секунд рекламы насосного оборудования для Украины' система возвращает не генерацию, а правильный production pack.

# 5. Фаза C — MK-3 Async Production Orchestrator v1

Цель: не растягивать создание ролика на целый день линейной цепочкой.

Построить оркестратор как DAG-пайплайн: независимые ветки стартуют параллельно.

Отдельно выделить worker pools: llm_worker_pool, gpu_image_queue, gpu_video_queue, audio_worker_pool, qc_worker_pool.

Обеспечить, чтобы Scene 2 подготавливалась, пока Scene 1 ещё генерируется или проходит QC.

DoD: на proof видно перекрытие по времени и отсутствие тупой последовательной цепочки.

# 6. Фаза D — One Full Scene Pipeline v1

Цель: построить один полный сценный контур от сцены до готового scene pack.

Image generation → image QA → upscale → video prompt → video generation → video QC → audio/TTS → lipsync prep → scene QC.

DoD: одна сцена собрана end-to-end и не выглядит как набор разрозненных технических артефактов.

# 7. Фаза E — Two Scenes + Stitch v1

Цель: доказать, что система умеет не только делать одну сцену, но и соединять их.

Сделать две сцены из общего production plan.

Собрать базовый stitching plan, transition rules и final preview.

DoD: две сцены проходят по пайплайну и склеиваются в один preview без ручного хаоса.

# 8. Фаза F — Full 60–90 second production loop v1

Цель: получить полный личный production contour на ролик рекламного класса.

Оркестратор ведёт 5–8 сцен внахлёст, без неоправданной последовательности.

Тяжёлые задачи идут по очередям; все лёгкие этапы идут параллельно.

DoD: один ролик собирается как управляемый pipeline, а не как ручной марафон на весь день.

# 9. Стратегия реализации без перегорания

Не открывать одновременно больше одного нового целого слоя.

Каждый слой должен заканчиваться artefact-first proof pack, а не абстрактным описанием.

Не тратить дни на улучшение уже принятого слоя, если это не снимает следующий блокер.

Не строить 'идеальную' агентную систему раньше, чем появится один реальный producer-to-scene loop.

# 10. Приоритеты ближайших действий

Первым закрыть MK-2 Live Image Agent v1.

Затем — Producer Mode / Preproduction Agent v1.

Затем — Async Production Orchestrator v1.

Только после этого идти в full scene pipeline.

# 11. Что не делать

Не расползаться в voice, full lipsync, montage и final long-form assembly до producer/orchestrator слоя.

Не заниматься checkpoint tournaments как главным направлением.

Не усложнять качество до академического perfection gate.

Не дробить проект на десятки мини-агентов без общих контрактов.